重庆东站交通枢纽项目项目建设合规性审查

比选编号：SFG2500010191A

比　选　文　件

比   选   人：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司（盖章）

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖章）

二0二五年三月

目　　录

1. 项目概况	2

2. 项目概况比选范围及规模	2

3.  竞选人资格要求	3

4．竞选文件的获取	3

5.  发布公告的媒介	3

6．竞选文件的递交	3

7．联系方式	3

8．竞选报价及结算方式	3

9. 竞选文件编制、密封和份数	4

10．费用承担	5

11．竞选保证金：	5

12.履约保证金	6

13. 评比办法	6

14.合同条款及格式	11

15. 竞选文件格式	32

竞争性比选文件

重庆东站交通枢纽项目项目建设合规性审查比选公告

## 1. 项目概况

重庆国际投资咨询集团有限公司受项目业主重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司的委托对重庆东站交通枢纽项目项目建设合规性审查进行竞争性比选，该项目已批准实施。建设资金为国有资金。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选。

## 2. 项目概况比选范围及规模

2.1项目概况：

工程建设地点:南岸区、经开区和巴南区。

本项比选建设规模：重庆东站交通枢纽项目包含重庆东站骨架道路(开成路、兴塘路、东侧集散通道)一期，片区次支路网，重庆东站站前片区综合开发-土石方工程(兴塘路以南区域)，重庆东站电力管廊一期工程，以及骨架道路一期和片区次支路网配套的景观绿化工程，骨架道路一期和片区次支路网交通工程主要设备采购及安装，骨架道路一期和片区次支路网照明工程主要设备采购及安装，重庆东站交通枢纽项目土壤污染修复项目等。

本项目合同估算金额约199万元。

2.2项目比选范围

（一）咨询服务范围及内容

咨询服务范围对工程管理的规范性进行审查、对工程造价的合理性进行咨询。工作中不替代建设单位的管理职责，也不替代建设单位所委托的全过程造价咨询单位的职责。主要工作内容为过程管理中对关键环节的监督，同时以服务纠偏为目的，促进项目成本得到有效控制。

包含重庆东站骨架道路(开成路、兴塘路、东侧集散通道)一期，片区次支路网，重庆东站站前片区综合开发-土石方工程(兴塘路以南区域)，重庆东站电力管廊一期工程施工，以及骨架道路一期和片区次支路网配套的景观绿化工程，骨架道路一期和片区次支路网交通工程主要设备采购及安装，骨架道路一期和片区次支路网照明工程主要设备采购及安装，重庆东站交通枢纽项目土壤污染修复项目等范围内的，从项目立项至该项目完成审计为止的建设合规性审查服务。具体内容包含但不限于：

（1）通过对建设项目项目立项至该项目完成审计为止的各阶段的审计，监督本项目参加各方（勘察、设计、造价咨询、施工、监理、设备及材料供应商等）的合同履约情况，检查工程建设管理全过程的合法性、合规性；完成本项目工程造价预算和结算抽审工作，并出具咨询审查意见。

注：抽审主要针对涉及造价金额大、工程数量大的工程项,抽审比例：重庆东站交通枢纽项目包含重庆东站骨架道路(开成路、兴塘路、东侧集散通道)一期，片区次支路网，重庆东站站前片区综合开发-土石方工程(兴塘路以南区域)的土石方工程，重庆东站交通枢纽项目土壤污染修复项目抽审比例为100%；其他项目不低于项目各单项工程总金额的20%。抽审内容包括但不限于土石方工程、桥梁工程、隧道工程以及隐蔽工程等。

（2）项目基本建设程序审批情况。

（3）对招标（含公开招标、比选、委托等）程序的合法合规性、招投标（含公开招标、比选、委托等）文件和合同的完整性和准确性进行审计。分析合同存在的隐藏风险，同时出具审计意见。

（4）施工阶段合规性审查：

①对既有造价咨询单位的工作统筹，制定合规性审查标准，对招投标和工程发包管理情况、建设管理制度制定和执行情况、合同签订及履约情况等进行审查。

②工程造价合规性审查，包括重大施工方案、设计变更、隐蔽验收及签证收方记录、主要材料及设备认质核价、进度款审核程序及支付情况、工程变更审核、工程竣工结算资料的合规性、及时性、完整性、真实性进行审查。分析变更依据及内容，以及对工程造价合规性分析出具相关咨询审查意见。

③抽查主要材料、设备的质量，规格，数量等是否符合设计要求。

④设计变更专项咨询统筹工作，出具管理统筹标准。

⑤整理和收集资料，按各项目形成一套完善的竣工结算资料，并负责送审竣工结算资料至相关审计部门。

（5）编制八个项目的合规性审查统筹标准，对既有全过程造价咨询单位的过程及结算工作成果进行抽查复审，出具过程及结算咨询审查意见。

（6）根据八个项目建立合规性审查体系：结合八个项目各阶段勘察、设计、造价等技术文件报审、报批要求以及合规性审查统筹标准，建立合规性审查体系，并形成合规性审查体系文本。

（7）提交合规性实施方案、咨询审查方案、咨询审查意见。

（8）根据审计要求完成相关资料的整理汇总

（9）配合完成项目的审计相关工作。

（二）咨询服务对象范围

被咨询对象为与本项目建设相关的勘察、设计、咨询、施工、监理、招标代理、设备及材料供应商、分包方等各方单位。

（三）咨询服务时间范围

项目立项至该项目完成审计为止，项目累计完成投资、建设管理资产交付和运营管理等情况。重大事项追溯到相关年度或延伸审计相关单位。

咨询服务对象和时间以满足项目实际需求和比选人要求为准。

2.3服务期：从合同签订之日起至项目通过审计之日止。

2.4质量要求：服务质量达到国家、重庆市现行有关法规要求。满足招标人及上级部门要求。满足本项目服务要求，并配合本项目通过审计。

2.5比选人不组织施工现场踏勘，各竞选人自行实地踏勘，所发生的费用和安全责任自行承担。

## 3.  竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1具备有效的营业执照

3.1.2 2022年1月1日起至竞选截止日止（以合同签订时间为准），至少具有一个建安工程费3亿元及以上市政道路工程项目的全过程造价咨询或决（结）算评审业绩。

3.1.3竞选人还应在人员、资金等方面具有相应的服务能力，详见比选文件第13条。

3.2  本次比选不接受联合体竞选。

## 4．竞选文件的获取

4.1获取方式：从 2025年3月6日9时00分到 2025年3月14日10时 00 分，在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）下载比选文件。

4.2报名时间：凡有意参加投标者，请于 2025年3月6日9时00分到 2025年3月10日 17时 00 分（北京时间，下同），持授权委托书（或介绍信）原件、营业执照复印件、资质证书复印件到比选代理机构进行报名。未报名的竞选人，比选人和比选代理机构将不予接收其投标文件。

## 5.  发布公告的媒介

本次比选公告在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）及重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司官网（www.cqjtsn.com）发布。

## 6．竞选文件的递交

6.1 竞选文件现场递交的开始时间为2025年3月14日9时30分(北京时间)。递交截止时间为2025年3月14日10时00分。

6.2 地点为：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见C栋负一楼指示）。

6.3 逾期送达的竞选文件，不予接收。

## 7．联系方式

比选人：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司

地　址：重庆市北部新区泰山大道中段梧桐路6号交通开投大厦

联系人：张女士

电  话：023-62321053

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦20楼2001室

联系人：吴先生 彭女士

电  话：023-67706750 67706535    传  真：023-67702024

## 8．竞选报价及结算方式

8.1合同形式：总价包干合同。

8.2竞选报价为固定总价包干报价，中选后不再对该价格进行调整（合同另有约定除外），服务费结算金额=合同签约金额-违约金。

8.3本项目服务费竞选报价为完成项目服务期间所有咨询服务工作内容的总费用。包括但不限于完成本合同约定全部咨询、咨询服务工作对应的工作人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费，咨询机构的管理费、利润、规费、税金，且包含咨询服务所需的设备、办公用品、交通工具、通讯设备、管理所需的设备（包括人员考勤管理等所需的软件和硬件设备）等。咨询工作时间不受项目建设工期和审计周期的影响，不因此另行调整审查服务费。

8.4本项目设计变更专项咨询费金额，由竞选人综合考虑，包含在竞选报价中，比选人不再另行支付

8.5本项目审查服务费报价最高限价为199万元。各竞选人的审查服务费报价均不得超过比选人公布的审查服务费总报价最高限价，否则按否决竞选处理。

## 9. 竞选文件编制、密封和份数

9.1竞选文件和竞选文件电子文件信封装入“竞选文件”大袋中，密封并在袋上封口处加盖竞选人单位公章（鲜章）。

“竞选文件”大袋封套上标明以下内容：

（1）比选人名称：

（2）竞选人名称：                   （公章）

（3）项目名称：

（4）在2025年    月    日    时00分前不得开启

9.2竞选文件份数和编制

9.2.1竞选文件份数

竞选文件三份：正本1份，副本2份。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）；装入信封中，电子文件表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸；

9.2.2竞选文件的编制

将竞选文件装订成册。所有竞选文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投竞选文件装订牢固，

竞选文件的装订要求

应按照第15条规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）装入信封中，表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸。

## 10．费用承担

10.1竞选人应承担参与本项目竞选所涉及的一切费用。不论评比结果如何，比选人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。

10.2比选服务费：按照以下所列费率执行，以中选的竞选总报价为计费基数计取，不足1万按1万计取。向比选机构缴纳比选服务费。

| 中标金额 | 招标类型 |
| --- | --- |
| （万元） | 服务招标 |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 0.8％ |

中选人在领取中选通知书时向比选代理机构一次性付清。招标代理费收费按差额定率累进法计算。竞选人应将此费用纳入竞选报价，但不单列。各竞选单位在竞选报价时应考虑上述费用。

## 11．竞选保证金：

11.1竞选保证金的金额为：10000元。

11.2竞选保证金提交方式：以银行电汇形式提交。

11.3提交时间和方式：竞选保证金由竞选人账户电汇入重庆国际投资咨询集团有限公司的银行账户，其汇款到账截止时间为2025年3月14日10时00分前）。

竞选保证金指定账户如下：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：兴业银行重庆分行营业部

竞选保证金账号：346010100105300879011780

11.4竞选保证金有效期同竞选有效期：90天。

特别提示：请竞选人务必详细阅读下列条款！！！

（1）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“项目名称（可简写）”；

（2）各竞选人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，当众退还其竞选文件；

(3)保证金联系电话：023-67706535

（4）比选人在中选通知书发出后2个工作日内，接比选人通知由比选人代理机构向除中选人和中选候选人以外的竞选人，退还竞选保证金及银行同期活期存款利息。

比选人在合同生效后2个工作日内，接比选人通知由比选人代理机构向中选人和中选候选人退还竞选保证金及银行同期活期存款利息。

## 12.履约保证金

12.1履约担保

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见合同附件。咨询人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。咨询人若采用现金提交履约担保的，允许使用符合《关于在全市工程建设领域全面推行工程保函工作的通知》（渝公管发〔2022〕25号）、《关于进一步规范工程建设领域工程保函示范文本的通知》（渝公管发〔2022〕26号）要求的履约保函置换。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。咨询人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。咨询人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。履约保函开立人为融资担保公司的，应满足以下要求：①开立人不得被人民法院列入失信被执行人名单且在执行期内；②开立人或全资母公司信用评级应达到AAA级；③开立人注册资本应在5亿元及以上。

（3）履约担保的金额：中选合同金额的10%

（4）履约担保的提交时间：咨询人应在中选通知书发出后15个工作日内向委托人递交。并审核通过后，委托人方可与咨询人签订合同。

（5）履约担保的期限：自提交之日起至通过审计之日止，若项目延期，则履约担保期限应延长至实际通过审计之日止；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由咨询人自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若咨询人超过委托人要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，委托人有权暂停支付服务费。

（6）履约担保的退还时间：采用现金担保的，服务期结束后14天内退还；采用履约保函的，服务期结束后14天内退还。

## 13. 评比办法

比选人根据评比委员会提出的书面报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定得分从高到低排名第一的中选候选人为中选人。如果得分排名第一的中选候选人放弃中选，比选人将依法确定得分排名第二的中选候选人递补为中选人，依此类推。

13.1资格审查

本项目比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：

13.1.1具备有效的营业执照。

提供有效的营业执照，注：不得将竞选人营业执照记载的经营范围作为评审因素。

13.1.2 2021年、2022年、2023年的年度财务状况不亏损。

提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

13.1.3 业绩要求

2022年1月1日起至竞选截止日止（以合同签订时间为准），至少具有一个建安工程费3亿元及以上市政道路工程项目的全过程造价咨询或决（结）算评审业绩。

提供业绩的合同。若提供的业绩合同不能体现工程类别、建安工程费金额信息的，应提供业主证明。

13.1.4 竞选截止日竞选资格情况

竞选人不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

提供承诺（格式见竞选文件格式）。

13.1.5人员要求

（1）项目总负责人：1 人

竞选人拟派的项目总负责人须为竞选人本单位人员，具有全国注册造价工程师或注册一级造价工程师（土建专业），并注册在竞选人单位，且具有工程造价类中级及以上专业技术职称。

提供拟派项目总负责人注册证、职称证、竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。

（2）造价咨询负责人：1 人

竞选人拟派的造价咨询负责人须为竞选人本单位人员，具有全国注册造价工程师或注册一级造价工程师（土建专业），并注册在竞选人单位，且具有工程造价类中级及以上专业技术职称。

提供拟派造价咨询负责人注册证、职称证、竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。

（3）造价咨询人员：2人

须为竞选人本单位人员，具有全国注册造价工程师或注册一级造价工程师，并注册在竞选人单位，且具有工程造价类中级及以上专业技术职称。

提供拟派造价咨询人员注册证、职称证、竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。

（4）财务咨询人员：1人

须为竞选人本单位人员，具有会计师协会颁发的资格证或会员证的。

提供拟派财务咨询人员资格证或会员证、竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。

13.1.6其他要求：

（1）委托代理人：

委托代理人必须为竞选人本单位在职人员。

提供授权委托书、竞选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。

特别说明：

（1）上述要求须提交的相关证明材料均为复印件（原件或扫描件的复印件均可），复印件须清晰可辨，有一条不满足，则竞选文件由评比委员会作否决竞选处理。

（2）竞选人须自行承诺（格式见竞选文件格式）其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

（3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②本比选文件中人员的连续养老保险证明期限须包含2024年7月至2025年1月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

13.2详细评审

13.2.1本次评比采用综合评比法。总分100分，其中竞选报价70分；商务部分10分；技术部分20分。资格审查合格的竞选人中，综合得分最高的成为第一中选候选人，综合得分第二的成为第二中选候选人，依次类推。

13.2.2竞选报价评分（70分）

（1）评比基准价计算方法：所有通过初步评审评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值，即为本项目竞选总报价的评比基准价。评比基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在评比基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

（2）所有通过初步评审的竞选人的竞选总报价得满分70分，在此基础上，竞选总报价与评比基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，最多扣3分。

13.2.3商务部分评分（10分）

13.2.3.1项目总负责人职称（2分）

拟派的项目总负责人具备工程造价类正高（教授）级工程师专业技术职称的，得2分；

提供职称证。

13.2.3.2造价咨询负责人职称（1分）

拟派的造价咨询负责人具备工程造价类正高（教授）级工程师专业技术职称的，得1分；

提供职称证。

13.2.3.3设计咨询负责人职称（1分）

拟派的设计咨询负责人具备正高（教授）级工程师专业技术职称的，得1分；

提供职称证、竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。

13.2.3.4造价咨询人员职称（3分）

①拟派的造价咨询人员，每有1人具备工程造价类正高（教授）级工程师职称的，得1分，最多得2分；

提供职称证。

②拟派的造价咨询人员中，参与过国家级或省（直辖市）级工程计价定额编制或参编指标工作，有1人得1分，最多得1分。

提供造价主管部门出具的证明材料，或已出版发行的相关计价书籍（至少包含封面和编制人员署名页）。

13.2.3.5设计咨询人员职称（2分）

拟派的设计咨询人员，每有1人具备正高（教授）级工程师职称的，得1 分，最多得2分；

提供职称证、竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。

13.2.3.6 财务咨询人员（1分）

拟派的财务咨询人员，参与过大型国有企业审计或者大型项目竣工决算审计工作，且具有高级及以上技术职称的，得1 分，最多得1分；

提供职称证，工作经验证明提供合同证明材料或项目业主出具的证明材料或行业主管部门（如审计局等）出具的证明材料。

13.2.4技术部分（20分）

（1）项目造价咨询工作的总目标：工作思路清晰、工作范围全面、工作重点突出等（4分）。

优得3.6分-4分，良得3.2分-3.6分（不含），一般得2.4分-3.2分（不含），差得0分-2.4分（不含）。

（2）项目造价管理制度：公司针对造价的质量、成果审核、投诉管理等制度及管理措施全面（4分）。

优得3.6分-4分，良得3.2分-3.6分（不含），一般得2.4分-3.2分（不含），差得0分-2.4分（不含）。

（3）项目造价咨询的控制措施：①投资控制（拟发生事项的提前测算为建设单位提供决策依据、动态汇报项目工程造价的增减情况）；②质量控制（主动协助招标人做好质量控制的措施）；③进度控制（主动协助招标人做好进度控制的措施）；④合同及资料管理（资料的及时性）（4分）。

优得3.6分-4分，良得3.2分-3.6分（不含），一般得2.4分-3.2分（不含），差得0分-2.4分（不含）。

（4）项目造价咨询组织机构及职能划分：机构设置科学合理、人员配备齐全、岗位职责明确（4分）。

优得3.6分-4分，良得3.2分-3.6分（不含），一般得2.4分-3.2分（不含），差得0分-2.4分（不含）。

（5）项目造价咨询工作特点及难点分析：针对本项目开展审核重点难点分析，工程造价控制难点及注意事项，结算审核工作计划及项目的重点、难点等，提出工程投资管理的建议及全过程造价控制审核过程相关建议等（4分）。

优得3.6分-4分，良得3.2分-3.6分（不含），一般得2.4分-3.2分（不含），差得0分-2.4分（不含）。

所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分即为该投标人技术部分得分。

13.3评比委员会组成

由比选人按相关法律法规组成。

13.4重新比选和不再比选

（1）重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

2）经评审委员会评审后否决所有竞选人的；

3）经评比委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评比委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评比委员会可以继续评比并确定中选候选人；

4）法律法规规定的其他情形。

（2）不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评审，确定中选人。经评审无合格竞选人，不再进行比选，由项目业主直接发包。

13.5否决投标条款

13.5.1竞选报价有算术错误的，评比委员会按以下规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选按否决投标处理。

修正原则如下：竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，小数点明显错误的除外。

13.5.2竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则其竞选按否决投标处理。

13.5.3竞选人不按《比选文件》要求提交竞选保证金的，其竞选按否决投标处理。

13.5.4竞选人有串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的，其竞选按否决投标处理。

13.5.5竞选人不按评比委员会要求澄清、说明或补正的，其竞选按否决投标处理。

13.5.6竞选人不符合资格审查的相关要求，其竞选按否决投标处理。

13.5.7未按比选文件15.竞选文件格式提供竞选文件，或修改竞选文件实质内容的，其竞选按否决竞选处理。

## 14.合同条款及格式

咨询合同

重庆东站交通枢纽项目项目建设合规性审查

委托人：重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司

咨询人：

2025年  月

- 咨询合同

重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（以下简称委托人）与      （以下简称咨询人）经过协商一致，签订本合同。

第一条 委托人委托咨询人为以下项目提供项目建设合规性审查咨询服务：

1. 项目名称：

2．服务类别：

3. 项目概况：重庆东站交通枢纽项目包含重庆东站骨架道路(开成路、兴塘路、东侧集散通道)一期，片区次支路网，重庆东站站前片区综合开发-土石方工程(兴塘路以南区域)，重庆东站电力管廊一期工程，以及骨架道路一期和片区次支路网配套的景观绿化工程，骨架道路一期和片区次支路网交通工程主要设备采购及安装，骨架道路一期和片区次支路网照明工程主要设备采购及安装，重庆东站交通枢纽项目土壤污染修复项目等。

第二条 本合同的措词和用语与所属项目建设合规性审查咨询合同条件及有关附件同义。

第三条 下列文件均为本合同的组成部分及优先解释顺序如下：

1．项目建设合规性审查咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件；

2．项目建设合规性审查咨询合同专用条件；

3．项目建设合规性审查咨询合同标准条件。

合同文件优先解释顺序依次为：执行中共同签署的补充与修正文件、合同专用条件、合同标准文件。

第四条 咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的项目建设合规性审查咨询业务。

第五条 委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

第六条 本合同自双方签字盖章之日起生效，项目通过审计之日终结。

第七条 本合同一式肆份，具有同等法律效力，委托人、咨询人各贰份。

第二部分　项目建设合规性审查咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第八条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指委托建设项目建设合规性审查咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担项目建设合规性审查咨询服务责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第九条　咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第十条　咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第十一条　向委托人提供与审查咨询业务有关的资料，包括经咨询人盖章的营业执照及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第十二条　咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的咨询工作；

2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第二十条、第二十七条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第十三条　在本合同规定时间内，不得泄露与本合同规定工作有关的资料情况。

委托人的义务

第十四条　委托人应负责与本建设咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第十五条　委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第十六条　委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十七条　委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十八条　委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十九条　委托人有下列权利：

1、委托人根据项目进展情况通知咨询人进行咨询工作，委托人有权根据项目情况确定以上项目是否开展咨询工作，若有部分项目不进行，代理人应无条件接受。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即咨询合同有效期。如因委托人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第二十一条　咨询人责任期内，应当履行咨询合同中约定的义务，对咨询成果的质量负责，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第二十二条　咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任，委托人若另行聘请第三人完成工作，则费用由咨询人承担。

第二十三条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十四条　委托人应当履行咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十五条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第二十六条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十七条　由于委托人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。经委托人确认后，由此增加的工作量 视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长。

第二十八条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第三十条　正常的咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行同期贷款利率乘以拖欠酬金时间计算。

第三十二条 在双方约定时限内，因咨询人原因延误提交成果，延误5天以内（含5天），每延误1天，罚款20000元。延误时间在6-15天（含15天），每延误1天，罚款50000元，逾期15天以上仍未完成咨询任务，委托人有权单方面终止合同，并有权视其造成的损失情况对咨询人予以违约处罚。

第三十三条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第三十四条　支付咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其　　他

第三十五条　因审查咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十六条　咨询人如需外聘专家协助，其费用由咨询人自行承担。

第三十七条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十八条　除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受审查咨询合同约定以外的与审查咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定依法向委托人所在地人民法院起诉。

第三部分　咨询合同专用条件

第四十条　  本合同适用的法律、法规及管理办法和规定：《中华人民共和国民法典》。

第四十一条　项目建设合规性审查咨询业务范围：

（一）咨询服务范围及内容

1.咨询服务范围及内容

咨询服务范围对工程管理的规范性进行审查、对工程造价的合理性进行咨询。工作中不替代建设单位的管理职责，也不替代建设单位所委托的全过程造价咨询单位的职责。主要工作内容为过程管理中对关键环节的监督，同时以服务纠偏为目的，促进项目成本得到有效控制。

包含重庆东站骨架道路(开成路、兴塘路、东侧集散通道)一期，片区次支路网，重庆东站站前片区综合开发-土石方工程(兴塘路以南区域)，重庆东站电力管廊一期工程施工，以及骨架道路一期和片区次支路网配套的景观绿化工程，骨架道路一期和片区次支路网交通工程主要设备采购及安装，骨架道路一期和片区次支路网照明工程主要设备采购及安装，重庆东站交通枢纽项目土壤污染修复项目等范围内的，从项目立项至该项目完成审计为止的建设合规性审查咨询服务。具体内容包含但不限于：

（1）通过对建设项目项目立项至该项目完成审计为止的各阶段的审计，监督本项目参加各方（勘察、设计、造价咨询、施工、监理、设备及材料供应商等）的合同履约情况，检查工程建设管理全过程的合法性、合规性；完成本项目工程造价预算和结算抽审工作，并出具咨询审查意见。

注：抽审主要针对涉及造价金额大、工程数量大的工程项,抽审比例：重庆东站交通枢纽项目包含重庆东站骨架道路(开成路、兴塘路、东侧集散通道)一期，片区次支路网，重庆东站站前片区综合开发-土石方工程(兴塘路以南区域)的土石方工程，重庆东站交通枢纽项目土壤污染修复项目抽审比例为100%；其他项目不低于项目各单项工程总金额的20%。抽审内容包括但不限于土石方工程、桥梁工程、隧道工程以及隐蔽工程等。

（2）项目基本建设程序审批情况。

（3）对招标（含公开招标、比选、委托等）程序的合法合规性、招投标（含公开招标、比选、委托等）文件和合同的完整性和准确性进行审计。分析合同存在的隐藏风险，同时出具审计意见。

（4）施工阶段合规性审查：

①对既有造价咨询单位的工作统筹，制定合规性审查标准，对招投标和工程发包管理情况、建设管理制度制定和执行情况、合同签订及履约情况等进行审查。

②工程造价合规性审查，包括重大施工方案、设计变更、隐蔽验收及签证收方记录、主要材料及设备认质核价、进度款审核程序及支付情况、工程变更审核、工程竣工结算资料的合规性、及时性、完整性、真实性进行审查。分析变更依据及内容，以及对工程造价合规性分析出具相关咨询审查意见。

③抽查主要材料、设备的质量，规格，数量等是否符合设计要求。

④设计变更咨询统筹工作，出具管理统筹标准。

⑤整理和收集资料，按各项目形成一套完善的竣工结算资料，并负责送审竣工结算资料至相关审计部门。

（5）编制八个项目的合规性审查统筹标准，对既有全过程造价咨询单位的过程及结算工作成果进行抽查复审，出具过程及结算咨询审查意见。

（6）根据八个项目建立合规性审查体系：结合八个项目各阶段勘察、设计、造价等技术文件报审、报批要求以及合规性审查统筹标准，建立合规性审查体系，并形成合规性审查体系文本。

（7）提交合规性实施方案、咨询审查方案、咨询审查意见。

（8）根据审计要求完成相关资料的整理汇总

（9）配合完成项目的审计相关工作。

（二）咨询服务对象范围

被咨询对象为与本项目建设相关的勘察、设计、咨询、施工、监理、招标代理、设备及材料供应商、分包方等各方单位。

（三）咨询服务时间范围

项目立项至该项目完成审计为止，项目累计完成投资、建设管理资产交付和运营管理等情况。重大事项追溯到相关年度或延伸审计相关单位。

咨询服务对象和时间以满足项目实际需求和委托人要求为准。

第四十二条　双方约定的服务期限：从合同签订之日起至项目通过审计之日止。

第四十三条  委托人分阶段向咨询人提供资料，咨询人在收到委托人提供的咨询材料后，应认真审查，就咨询材料齐全性或其他问题，在7个工作日内向委托人提出书面疑问，否则委托人视同咨询材料完整无误。若由此延误咨询成果提交时间，责任由咨询人承担。咨询人在收到完整资料后，在双方约定时限内提交成果。

第四十四条  咨询人履行完成合同义务后，应完整归还咨询材料，若遗失则照价赔偿，情节严重的，委托人有权予以违约处罚。出现上述情形，咨询人还应按5000元/次向委托人支付违约金

第四十五条　委托人应在10个工作日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。完成书面答复后，开始计算报告提交时间。咨询人在报告编制过程中提出的问题，委托人视情况决定是否延长报告提交时间。

第四十六条  提供的成果资料：合同签订后5个工作日内，咨询人制提交本项目工作计划，计划须明确提交的成果名称、成果提交时间、成果提交的形式及数量。工作计划经委托人同意后方可实施。咨询人要确保各种形式成果应保持一致并和纸质报告保持一致。

若因咨询人各形式成果不一致，或各成果与纸质报告不一致，委托人视造成损失情况给予咨询人违约处罚。出现上述情形，咨询人按5000元/次向委托人支付违约金。

第四十七条　咨询人在其责任期内如果失职，除应赔偿因此给委托人造成的全部损失外（不超过合同签约金额的10%），咨询人还应按5000元/次向委托人支付违约金。

第四十八条  合同签订时，咨询人按照投标人员组建工作部，完成本项目审查咨询工作。人员变更时，须经委托人书面同意。若咨询人擅自更换人员，一经查实，咨询人按5000元/人·次向委托人支付违约金。

第四十九条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、合同价款：本项目合同签约金额为      元。

2、结算方式

2.1最终结算服务费=∑各单项工程结算金额-违约金（如有）。

2.2各单项工程结算原则：

（1）审查服务费=∑经委托人确认合格的各单项工程审查服务费。

（2）各单项工程审查服务费，以中标总价分别乘以下表中单项工程费用占比，得到合同签约的各单项工程审查服务费金额。

注：重庆东站交通枢纽项目土壤污染修复项目审查包含在合同工作内容中，其费用由承包人综合考虑，已包含在合同价格中，在单项工程合同金额中不单列。

| 序号 | 单项工程名称 | 单项工程建安费（万元） | 单项工程费用在全部项目费用中的占比（%） | 单项工程合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨架道路一期(开成路、兴塘路、东侧集散通道) | 274160 | 73.69% |  |
| 2 | 片区次支路网 | 29725 | 7.99% |  |
| 3 | 重庆东站站前片区综合开发-土石方工程(兴塘路以南区域) | 38496 | 10.35% |  |
| 4 | 重庆东站电力管廊一期工程施工 | 8970 | 2.41% |  |
| 5 | 景观绿化工程 | 4747 | 1.28% |  |
| 6 | 交通工程 | 5297 | 1.42% |  |
| 7 | 照明工程 | 10670 | 2.86% |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（3）咨询人应按照委托人的《工程建设合同管理办法》的考核制度要求，认真履行合同义务，委托人定期对咨询人的合同履约情况进行考核。委托人对咨询人合同履约情况进行考核，咨询人考核为A级的，按照合同约定支付金额的100%进行支付；咨询人考核为B级的，按照合同约定支付金额的80%进行支付，整改完善后再支付应付余款；咨询人考核为C级的，则暂不支付，整改完善后再支付。

3、支付方式：

①合同签订后15个工作日内，同时提供经委托人审核通过的审查实施方案后，支付签约合同金额的10%。

②编制单项工程审计方案（共8个）和合规性审查统筹标准，通过委托人确认后，支付签约合同金额的10%。

③在单项工程的工程造价预算抽审工作；招标（含公开招标、比选、委托等）程序的合法合规性审查；工程造价合规性分析；抽查复审工作完成，并出具相关咨询审查意见，根据审计要求完成相关资料的整理汇总，且通过委托人确认后，支付该单项工程审查服务费的30%。

④在单项工程的《结算咨询审查意见》，并通过委托人确认后，支付该单项工程审查服务费的40%。

⑤剩余的审查服务费待审计结束后支付。

A.若所有单项工程全部竣工验收合格之日起2年内，无上级部门审计，则在所有单项工程全部竣工验收合格满2年后，支付单项工程审查服务费的5%，剩余5%待审计完成后支付。

B.若所有单项工程全部竣工验收合格之日起2年内，有上级部门审计。则被审计的单项工程待审计完成后支付剩余尾款；其余未被审计的单项工程，在所有单项工程全部竣工验收合格满2年后，支付该单项工程审查服务费的5%，剩余5%待审计完成后支付。

合同服务酬金根据委托人具体要求实施的项目计取，不实施且未开展审查咨询服务工作的项目则不计取服务酬金，咨询人不得向委托人提出任何索赔。

以上酬金经委托人审核，咨询人按照审核后的支付金额开具符合委托人要求的正规专用增值税发票，再进行支付。

本咨询项目涉及巴南区代建范围，若后续需签订三方协议，则咨询人同意按照投资分摊比例向枢纽集团、巴南区项目业主分别开具增值税专用发票。最终投资分摊比例按枢纽集团与巴南区项目业主签订的代建协议的内容确定。咨询人同意按照委托人的要求开具发票，若开具的发票不符合委托人的要求，委托人有权拒绝支付对应的服务酬金并不承担违约责任。

第五十条  履约担保

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见合同附件。咨询人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。咨询人若采用现金提交履约担保的，允许使用符合《关于在全市工程建设领域全面推行工程保函工作的通知》（渝公管发〔2022〕25号）、《关于进一步规范工程建设领域工程保函示范文本的通知》（渝公管发〔2022〕26号）要求的履约保函置换。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。咨询人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。咨询人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。履约保函开立人为融资担保公司的，应满足以下要求：①开立人不得被人民法院列入失信被执行人名单且在执行期内；②开立人或全资母公司信用评级应达到AAA级；③开立人注册资本应在5亿元及以上。

（3）履约担保的金额：中选合同金额的10%

（4）履约担保的提交时间：咨询人应在中选通知书发出后15个工作日内向委托人递交。并审核通过后，委托人方可与咨询人签订合同。

（5）履约担保的期限：自提交之日起至通过审计之日止，若项目延期，则履约担保期限应延长至实际通过审计之日止；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由咨询人自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若咨询人超过委托人要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，委托人有权暂停支付服务费。

（6）履约担保的退还时间：采用现金担保的，服务期结束后14天内退还；采用履约保函的，服务期结束后14天内退还。

第五十一条　双方同意用人民币支付酬金，按   /  汇率计付。

第五十二条 审查合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 （一） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会仲裁；

（二）依法向委托人所在地人民法院起诉。

诉讼文书送达地址：

委托人: 重庆市渝北区泰山大道东段梧桐路6号交通开投大厦

电子邮箱：

联系人：          联系电话：

咨询人：

电子邮箱:

联系人：          联系电话：

该送达地址可用于接收各类诉讼文书及仲裁文书(电子送达效力相同)。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。

注：委托人为维护权益产生的诉讼费、律师费、保全费等维权费用由咨询人承担

委托人：重庆城市综合交通枢纽          咨询人：

（集团）有限公司

法定代表人：　　　　　　          法定代表人：

经办人员：                        经办人员：

年   月   日                      年   月   日

## 15. 竞选文件格式

竞  选  文  件

项目名称：

比选编号：

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞选人基本情况表

（四）近年财务状况表

（五）拟委任的主要人员汇总表

（六）业绩汇总表

（七）承诺

（八）其他资料

（九）技术部分

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了 	          	（项目名称）比选文件（含答疑补遗及比选人提供所有资料文件）的全部内容，根据比选文件约定的计取服务费方式，我方现愿意以：人民币（大写）       （¥    	）作为完成本项目比选文件规定所有服务内容的费用。拟派往本项目的负责人为       ，服务期限为：满足比选文件要求。质量要求：达到比选文件要求。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）	万元（¥	）。竞选保证金有限期与竞选有限期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                   （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）       （手机号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞选人人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年  月  日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）近年财务状况表

（四）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞选人关联企业情 况（包括但不限于与竞选人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

备注：本表仅填比选文件资格要求和商务评审要求的人员相关信息

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（六）业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建安工程费金额 | 承担的工作内容 | 合同签订时间 | 承担的工作完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 工作内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（七）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我司不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

2、我公司在竞选文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报比选竞选监督部门处理，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的竞选文件符合第14条合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（八）其他资料

1.

2.

……

（九）技术部分