重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司

关于沙枢纽消防报警系统维修项目

比选邀请函

我司拟开展沙枢纽消防报警系统维修工作，本次维修工作实施单位的确定将采用竞争性比选方式进行，具体项目情况如下：

| 一、项目概况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 沙枢纽消防报警系统维修项目比选 |
| 项目具体概况 | - 1.项目地址：重庆市沙坪坝火车站停车场 ### 2.沙枢纽消防报警系统维修工程，其施工范围包括但不限于对损坏的回路板、模块、模块箱、报警设备、报警器具，及其他关联消防系统除终端设备外的回路、线路模块等进行更换与调试工作，系统经测试正常、稳定运行后的编码工作（须出具编码图）。 |
| 服务期限 | 合同签订后次日入场，自进场之日起3个月内完成维修并验收合格。 |
| 预计服务开始时间 | 合同签订后次日入场 |
| 二、比选被邀请人须知 |  |
| 比选范围及内容 | ### 沙枢纽消防报警系统维修工程，其施工范围包括但不限于对损坏的回路板、模块、模块箱、报警设备、报警器具，及其他关联消防系统除终端设备外的回路、线路模块等进行更换与调试工作，系统经测试正常、稳定运行后的编码工作（须出具编码图）。 |
| 比选被邀请人 资格要求 | 1.资质要求 ①具备有效营业执照，注册资本≥1000万元； ②具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质（有效期内）； ③具备安全生产许可证（有效期内）。 - 2.同类项目经验 近3年（2022年至今）独立完成至少1个消防系统维修项目或者工程施工改造项目，单个合同金额≥100万元，提供合同复印件及竣工验收报告。 3.技术团队 - 拟派项目经理须具备机电工程专业二级或以上注册建造师资格，且主持过至少1个100万元及以上的消防维修项目或工程施工改造项目；技术团队中须包含至少2名注册消防工程师（提供证件复印件及近6个月社保证明）及1名安全员（提供证件复印件及近6个月社保证明）。 4.设备资源 - 提供自有消防检测设备清单（烟感测试仪、报警控制器调试设备等），需提供设备购置发票复印件。 5.信用要求 - ①具备良好的商业信誉，需在信用中国（www.creditchina.gov.cn）下载并提供完成的“信用信息报告”，无严重失信、经营（活动）异常等违规、违法信息。 ②如实填写《投标人关联关系单位披露表》（见格式文件），投标过程中如发现各投标人之间存在关联关系，比选邀请人有权取消有关联关系的投标人参与本项目的资格或重新组织比选。 |
| 比选文件领取和递交时间、地点及比选文件份数 | 1.领取文件时间：于 年 月 日 时 分截止。 2.递交文件时间：于 年 月 日 时 分截止。 3.领取和递交文件地点：重庆市南岸区腾龙大道58号附25号重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司。 4.比选时间：于 年 月 日 时 分截止。 5.比选文件份数及装订要求： （1）纸质文件共两份（正本1份、副本1份），正本、副本需分开并独立密封装袋，文件袋封面需写明单位名称、项目名称、日期并加盖公章；其中每个文件袋内，技术文件、经济文件、商务文件需分3册装订，标书每页均需加盖鲜章。 （2）提供盖章版正本扫描件1份（以U盘形式装入正本文件袋）。 |
| 比选保证金 | 1.¥50000元（大写：人民币伍万元整）。 2.比选被邀请人在 年 月 日 时 分前缴纳比选保证金，汇款时备注“沙枢纽消防报警系统维修项目比选保证金”，约定期限内未缴纳的取消比选资格。 3.比选被邀请人缴纳的比选保证金于比选实施后10个工作日内无息退还。 4.若比选邀请人发现比选被邀请人所提供资料存在弄虚作假、围标串标等行为，则取消其比选资格，且比选保证金不予退还。 |
| 履约保证金 | - 中选候选人公示结束5个工作日内，中选人需向比选邀请人提供中标金额（含税）10%的履约保函（保函应为不可撤销保函）或履约保证金，保函有效期至验收合格后3个月截止，承保主体要求为银行或国有担保公司，手续费由中选人自行承担。 |
| 保证金缴纳账户 | 开户银行：民生银行南坪支行 户 名：重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司 银行账号：648680030 |
| 限价及比选 报价要求 | 限价：含税总价最高限价1710186.99元，出具增值税专用发票。 本次比选为一次性最终报价，不再议价。请比选被邀请人根据自身情况自主报价，报价超过该限价的否决比选。 |
|  | 1.比选被邀请人应在比选函上写明总价（不含税总价和含税总价）。 2.沙枢纽消防报警系统维修项目采用总价包干的方式。总价包含为实施和完成本项目所需的人工费、材料费、措施费（含安全文明施工费）、缺陷修复、现场勘测费、机械费、风险费、企业管理费、利润、规费、税金等为完成维修项目所需的一切费用。 3.比选邀请人将组织集中踏勘，集中踏勘时间及联系方式以发布的比选邀请公告为准，请比选被邀请人在实地踏勘后，充分评估项目情况、考虑潜在风险并据实编写投标文件。 4.比选被邀请人须充分考虑人工费用、税率变化、其他物料的变化等不利因素，合同期内不含税价及含税价均不因税率变化做调增。 |
| 费用支付方式 | - 本项目采取分期付款的方式支付费用，具体如下： 1.合同生效预付款（20%） - 合同签订生效后7个工作日内，比选邀请人支付中选人合同含税总额20%的预付款，中选人向比选邀请人出具同等金额的预付款保函，保函有效期至项目验收合格后3个月截止。 - 2.系统验收款（80%） - （1）过程监管：中选人需严格按照技术文件的工程进度表进行施工，要求第1个月需完成总维修点位数的40%、第2个月需完成至总维修点位数的80%、第3个月全部完成；如中选人未按照工程进度表进行维修，比选邀请人有权按照合同含税总价0.5%/日收取违约金，上限为合同含税总价的5%；连续两次未达标，比选邀请人有权解除合同，且履约保证金不予以退还。 - （2）结果验收：中选人完成系统维修并出具编码图，由比选邀请人及中选人组成验收小组对系统做全面验收，验收合格后并且从验收合格之日起稳定运行一周后，经双方签字确认并签署验收结论，比选邀请人向中选人支付合同含税总额80%的系统验收款（付款时，比选邀请人根据中选人验收情况据实支付；单点故障≤10个，每出现1个，扣款2000元；10个＜单点故障≤100个，每出现1个，扣款3000元；100个＜单点故障＜200个，每出现1个，扣款5000元，累计计算；如出现回路故障，每出现1个，按合同含税总额的5%进行扣款）；本比选项目须于中选人自进场之日起3个月内完成维修并验收合格，因中选人原因导致的项目完工时间延误，延误违约金为合同含税总价的0.5%/日，上限为合同含税总价的10%。 - 特别约定： - 1.比选邀请人每次付款前，中选人须出具符合比选邀请人财务要求的增值税专用发票，比选邀请人收到中选人符合要求的增值税专用发票后15个工作日内支付款项。 - 2.因中选人施工质量问题导致的二次维修或验收收费，由中选人自行承担。 |
| 其他需告知比选被邀请人的要求 | - 本项目不允许联合投标； - 本投标项目实行资格后审； - 本项目不允许转包或分包。 |
| 三、评选、定选方式 |  |
| - 此次比选采用合理最低价中标法。 - （1）推荐不含税总价合理且最低的比选单位作为第一候选人，若出现两家及以上比选单位不含税总价相同且最低的情况，须现场进行二次比选，直至出现最低价差为止，对未中选情况不做解释。 - （2）不合理低价： - 不合理低价判定条件：投标不含税总价负偏离投标均价的10%为不合理低价。投标均价={各有效投标单位不含税总价之和}/（有效投标单位数量总和）。 - 2. 比选各方人员在公司监督人员的见证下当众开启密封文件，查验投标文件。 - （1）查验技术文件，比选被邀请人需在实地踏勘后，充分评估项目情况并出具评估报告，同时编制符合实际、可推进、可落地的维修方案；技术文件构成详见附件1，技术文件评分达到80分及以上，可进入下一比选环节；若未能达到该分值，视为无效文件，否决比选。 - （2）查验商务文件是否符合比选邀请函要求，若未能完全响应比选邀请函要求，视为无效文件，否决比选。 - （3）查验经济文件并宣读报价，委托代理人签字确认报价，若未能完全响应比选邀请函，视为无效文件，否决比选。 （4）评审结束后当众宣读评审结果。 |  |
| 四、比选文件组成及要求 |  |
| - 比选文件包括但不限于以下内容： - （1）技术文件：包括评估报告、维修方案。 - （2）商务文件：营业执照、资质证书、承诺函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、信用信息报告、投标保证金缴纳凭据、投标人关联关系单位披露表、拟派人员资格及职称证书等。 （3）经济文件：比选函及报价清单。 |  |

附件1：技术文件构成

| 技术文件构成 | 主要内容 | 编制要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目评估报告 （20分） （主要是对项目的现状、问题以及可行性进行分析） | 项目背景与概况 | 1.项目基本信息：名称、地点、规模等； 2.报警系统参数及技术标准（如系统品牌、原设计参数（回路容量、联动逻辑等）、功能要求、历史故障记录等） | 5 |
|  | 现状调查与分析 | 1.现场勘查数据：结构完整性、设备运行状态、材料老化程度等； 2.技术检测评估：消防设备专项检测（如回路阻抗、信号稳定性、联动功能测试）。 | 5 |
|  | 问题诊断及风险评估 | 1.梳理存在的问题并分析问题成因； 2.风险评估：结合消防法规要求针对消防系统特殊性机械能风险评估（如设备故障对整个消防系统的影响、误报率、联动失效等）进行风险分级（如单点故障是否导致系统瘫痪）。 | 5 |
|  | 可行性评估 | 1.设备替换的兼容性评估； 2.维修过程对现场的影响及保障措施； 3.系统调试期间保障措施，不能对日常工作开展造成影响。 | 5 |
| 维修方案 （80分） （针对发现的问题提出具体解决措施和时间安排等） | 维修范围与目标 | 1.明确施工范围； 2.设定修复后的性能标准（如修复后系统需达到的国标/行业标准、联动测试全部可稳定运行等）。 | 10 |
|  | 技术措施与施工方法 | 1.针对探测器、报警主机、手动报警按钮等设备的检查和维修措施； 2.针对系统功能（如联动功能、信号反馈）的测试和修复措施完善。 | 20 |
|  | 施工组织与进度计划 | 1.明确工程进度表及对应的完工时间（要求具体到分阶段施工步骤（如拆除、修复、验收等））； 2.资源调配（如专业技术人员、机械、材料进场计划，需比选邀请人配合事项等）； 3.进度监控机制：设立定期检查和汇报机制； 4.调整机制：对可能出现的延误有明确的应对措施。 | 15 |
|  | 质量控制与验收标准 | 1.根据国家相关标准进行验收，确保联动功能测试覆盖率（100%点位），全系统运行正常； 2.有完善的验收流程和交付标准。 | 15 |
|  | 安全与环保措施 | 1.制定现场安全管理制度； 2.施工期间消防系统正常运行的保障措施，不能对系统进行屏蔽、监管，如需更名和删除，需征得比选邀请人同意等； 3.防静电、防尘保护措施。 | 10 |
|  | 应急预案 | 针对全维修过程可能出现的安全隐患制定相应的应急预案，切合实际、可实施。 | 10 |
| 注：1.上述方案要点全部满足、内容符合实际、详尽且具有可操作性可得满分； 2.内容齐全但不够详尽、可操行性欠佳，根据技术文件实际编写情况酌情扣分； 3.内容缺失或不具备操作性，直接扣减对应分值。 |  |  |  |

附件2：技术文件要求

技术文件封面格式

XXX项目

### 技术文件

比选单位：XXX（盖章）

### 日    期：   年   月  日

### 评估报告

### 2、维修方案

附件3：商务文件要求

商务文件封面格式

XXX项目

### 商务文件

比选单位：XXX（盖章）

### 日    期：   年   月  日

### 商务文件目录

1、营业执照复印件

2、资质证书

3、承诺函

4、法定代表人资格证明书

5、法定代表人授权委托书

6、信用信息报告

7、投标保证金缴纳凭据

8、投标人关联关系单位披露表

9、拟派人员及资格、职称证书

10、需要添加的其他资料

1、营业执照复印件

格式自拟

2、资质证书

格式自拟

3、承诺函

承  诺  函

致：重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司

根据比选邀请函要求，                      （比选被邀请人公司名称） 郑重承诺：我司具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录和具备良好的商业信誉，参加本次招标前三年内，在经营活动中没有重大违法行为。

特此承诺。

（比选被邀请人公司名称）加盖鲜章

年   月   日

4、法定代表人资格证明书

- 法定代表人资格证明书

### （法定代表人姓名）系              （比选单位）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件粘贴处

（须提供正反两面、横向粘贴）

比选单位名称（盖章）：

### 日期：

5、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                                   （注册地址）的                        （公司名称）公司的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                               项目的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

比选单位名称（盖章）：

比选单位地址：

授权人（法定代表人）签字（或盖章）：

被授权人（代理人）签字：

授权人身份证复印件粘贴处（须提供正反面、纵向粘贴）

### 此页位置不足，可增页并加盖鲜章

被授权人身份证复印件粘贴处（须提供正反面、纵向粘贴）

### 此页位置不足，可增页并加盖鲜章

6、信用信息报告

7、投标保证金缴纳凭据

8、投标人关联关系单位披露表

| 序号 | 关联关系 类型 | 关联单位名称 | 关联单位 企业信用代码 | 与投标人关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 为同一人 |  |  | 同一法定代表人 |
| 2 | 管理关系 |  |  | 是我公司的分公司 |
|  |  |  |  | 是我公司的总公司 |

注：

1.投标人应如实披露关联关系单位，禁止存在下列关联关系的投标人同时参与本项目采购：（1）法定代表人或单位负责人为同一人（以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准）；（2）投标人之间存在管理关系。投标过程中如发现各投标人之间存在关联关系，招标人有权取消有关联关系的投标人参与本项目的资格或重新组织比选。

2.后附“国家企业信用信息公示系统”显示的：“主要人员信息”名单截图（如无则提供完整报告），截图/报告加盖投标人有效印章。

投标人（公章）：

日期：     年   月   日

9、拟派人员及资格、职称证书

| 姓名 | 资质证书/职称 | 专业类别 | 拟在本项目任职 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上人员需提供身份证和资格证书复印件并加盖鲜章，凡资格证书失效及年龄超过60岁的人员不得参与本项目的投标，否则作否决投标处理。

10、需要添加的其他资料（若有）

附件4：经济文件要求

经济文件封面格式

XXX项目

### 经济文件

比选单位：XXX（盖章）

### 日    期：   年   月   日

1、比选函 （本页文字格式和内容不得删减和添加）

比 选 函

重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司：

根据贵方                   项目的比选函文件，本公司正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表本公司        （比选被邀请人名称），提交本比选函。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 愿意接受比选文件中提出的费用结算支付方式及合同条款，本次报价含税总价为           元（即在限价的基础上下浮   %），不含税总价          元，增值税专用发票税率为   %。

- 【不含税总价=含税总价/（1+税率），所填报价格及下浮比例必须保留至小数点后2位，小数点后无数字时填写0）】。

- 我们同意维修合同中各分项单价同步按照上述下浮比例在《分项报价表》（见附件）分项单价的基础上同步下浮，投标时不再就分项清单进行单独报价。

- 我们已详细阅读了比选函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所报价格。

- 本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。

比选单位全称（公章）：

通信地址：

电话、传真：

报价人法定代表人或授权代理人签字：

日期：    年   月   日

### 附件4：合同样板

沙枢纽消防报警系统维修合同

合同编号：

甲方：重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就沙枢纽消防报警系统维修工程维修事项协商一致，特订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：沙枢纽消防报警系统维修

2、项目地点：沙坪坝铁路综合交通枢纽停车库

3、维修内容：沙枢纽消防报警系统维修项目，其施工范围包括但不限于对损坏的回路板、模块、模块箱、报警设备、报警器具，及其他关联消防系统除终端设备外的回路、线路模块等进行更换与调试工作，系统经测试正常、稳定运行后的编码工作（须出具编码图）。

二、设备要求及更换设备清单

乙方向甲方所提供的设备应当是全新的，且是设备更换及费用清单中所列产品，设备更换及维修费用清单（详见附件1）。

三、费用及支付方式

l、本合同含税总价为¥      元（大写：人民币      ），不含税总价为      ¥        元（大写：人民币      ），提供   %增值税专用发票。

2、合同价采用总价包干方式，总价包含为实施和完成本项目所需的人工费、材料费、措施费（含安全文明施工费）、缺陷修复、现场勘测费、机械费、风险费、企业管理费、利润、规费、税金等为完成维修项目所需的一切费用。乙方须充分考虑人工费用、税率变化、其他物料的变化等不利因素，合同期内不含税价及含税价均不因税率变化做调增；若结算费用超过合同价时，超过部分由乙方自行承担。

3、本项目采取分期付款的方式支付费用，具体如下：

（1）合同生效预付款（20%）

合同签订生效后7个工作日内，甲方支付乙方合同含税总额20%的预付款，乙方向甲方出具同等金额的预付款保函，保函有效期至项目验收合格后3个月截止。

（2）系统验收款（80%）

①过程监管：乙方需严格按照技术文件的工程进度表进行施工，第1个月需完成总维修点位数的40%、第2个月需完成至总维修点位数的80%、第3个月全部完成；如乙方未按照工程进度表进行维修，甲方有权按照合同含税总价0.5%/日收取违约金，上限为合同含税总价的5%；连续两次未达标，甲方有权解除合同，且履约保证金不予以退还。

②结果验收：乙方完成系统维修并出具编码图，由甲乙双方组成验收小组对系统做全面验收，验收合格后并且从验收合格之日起稳定运行一周后，经双方签字确认并签署验收结论，甲方向乙方支付合同含税总额80%的系统验收款（付款时，甲方根据乙方验收情况据实支付；单点故障≤10个，每出现1个，扣款2000元；10个＜单点故障≤100个，每出现1个，扣款3000元；100个＜单点故障＜200个，每出现1个，扣款5000元，累计计算；如出现回路故障，每出现1个，按合同含税总额的5%进行扣款）；本维修项目须于乙方自进场之日起3个月内完成维修并验收合格，因乙方原因导致的项目完工时间延误，延误违约金为合同含税总价的0.5%/日，上限为合同含税总价的10%。

（3）特别约定：

①甲方每次付款前，乙方须出具符合甲方财务要求的增值税专用发票，甲方收到乙方符合要求的增值税专用发票后15个工作日内支付款项。乙方未开具或者迟延开具发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担违约责任。

②因乙方施工质量问题导致的二次维修或验收收费，由乙方自行承担。

4、甲方账户信息：

公司名称：重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司

社会信用代码：91500108MAABR5292U

银行账号：648680030

开户银行：民生银行南坪支行

公司地址及电话：重庆市南岸区腾龙大道58号，023-61751773

5、乙方指定收款账户：

公司名称：

社会信用代码：

银行账号：

开户银行：

公司地址及电话：

乙方应确保其收款账户信息正确无误，如导致甲方无法转账或转账错误的，甲方不承担逾期付款等责任，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。如乙方的账户资料发生变更，须提前5个工作日以加盖公章的书面文件形式通知甲方，否则一切后果由乙方承担。

四、工程建设期限

乙方自合同签订后次日入场，自进场之日起3个月内完成维修并验收合格。

五、产品质量及安装要求

l、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方书面同意不得随意更改方案，并需提供各设备有关的品质证明书、合格证、说明书、相关软件资料等文件。

2、乙方保证本项目所提供产品为清单中约定的产品，且包装为原包装，内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时，乙方提供供货证明，经甲方验收合格后，方可进行安装。

3、甲方提供设备的维修、更换的必要条件，做好施工方现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方开始施工。

4、设备维修过程中如有不符合技术要求的，乙方应立即返工直至达到标准。由此导致的逾期责任、产生的额外费用及造成的一切损失由乙方自行承担。

5、为确保工期和工程质量，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组，甲方指派王杰、电话      为现场对接人，乙方指派    、电话      担任项目经理且须具备机电工程专业一级注册建造师资格，技术团队中须包含至少2名注册消防工程师及1名安全员。为保证施工进度及质量，未经甲方书面许可，乙方确定的现场负责人不得更换。擅自更换的，应向甲方支付合同含税总额1%的违约金。

六、技术标准和质量保证

1、乙方保证派出的施工人员必须是消防维保专业技工，有丰富的消防设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责。严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保布线整齐、牢固，线缆连接可靠，探测器、报警按钮等设备安装位置准确、牢固，安装高度和间距符合要求，接地系统安装规范，保证系统的电气性能和稳定性。

2、乙方严格按照国家相关技术标准和规范进行维修。

（1）探测器报警响应：感烟探测器在接收到烟雾浓度达到报警阈值时，感温探测器在温度达到报警设定值后，应在规范要求时间内将报警信号传输至火灾报警控制器。手动报警响应：手动报警按钮被按下后，报警信号应回传至火灾报警控制器，方便现场人员快速触发报警。

（2）探测灵敏度：感烟探测器灵敏度：根据不同应用场景，感烟探测器分为高、中、低灵敏度级别。一般公共场所选用中等灵敏度，其在特定试验烟条件下，响应阈值应在 0.5 - 1.5dB/m 之间；对于烟雾产生较缓慢的场所，如计算机房，可选用高灵敏度探测器，响应阈值在 0.3 - 0.5dB/m。

（3）感温探测器灵敏度：定温型感温探测器的动作温度分为多个等级，常见的有 57℃、68℃、79℃等，根据场所环境温度和火灾危险程度选择合适等级；差温型感温探测器在规定时间内温度上升速率达到一定值（如 1℃/min）时应发出报警信号。

（4）系统容量：火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动报警按钮等设备总数和地址总数，应根据建筑规模和防火分区需求确定。需满足实际工程的设备接入需求。

（5）联动控制点数量：控制器能同时控制的各类联动设备（如防火卷帘、防排烟风机、消防泵等）的控制点数量，应确保在火灾发生时，能有效联动相关设备进行灭火和疏散。

（6）传输距离：系统总线采用不同线缆时，传输距离有所差异。采用普通双绞线时，传输距离一般不超过 1000 米；采用带屏蔽层的线缆或光纤时，传输距离可延长至数公里。

（7）系统调试：在系统整体调试前，对每台设备进行单机调试，检查设备的各项性能指标是否正常，如火灾探测器的灵敏度、报警功能，火灾报警控制器的自检、复位、消音等功能，确保每台设备都能独立正常工作。完成单机调试后，进行系统联调，对系统的各项功能进行全面测试，包括报警功能、联动控制功能、信号传输功能等，检查系统是否能准确、及时地响应火灾信号，实现各项预定的功能，通过模拟火灾场景，检验系统的实际运行效果，对调试过程中发现的问题进行及时调整和修复。

七、验收和移交

沙枢纽停车场消防报警系统维修、改造完毕后，由甲方、项目需求方及乙方组成验收小组并组织验收，验收小组对系统做全面验收，验收合格后并且从验收合格之日起稳定运行一周后，经双方签字确认并签署验收结论。

- 八、履约担保

- 1、乙方需向甲方提供合同含税总价10%（即    元）的履约保函或履约保证金，保函有效期至验收合格后3个月截止，手续费由乙方自行承担，履约保证金于验收合格3个月后，由乙方提出书面申请，甲方无息退还。

- 2、乙方在服务过程中出现履约不力或拒不履约等行为，甲方有权扣除履约保证金。

- 九、双方权利与义务

1、甲方权利与义务

( 1 ) 甲方向乙方提供必要的工作便利和人员协作。

( 2 ) 甲方应按照合同约定向乙方支付费用。

2、乙方权利与义务

（1）配备专业的技术人员和设备，确保消防报警系统维修改造工作的质量。

（2）乙方履行本合同中（包含乙方工作人员操作失误）造成的一切事故，产生的一切责任（包括但不限于甲方员工、乙方员工或者第三方人身伤亡、财产损失等责任）均由乙方自行承担。

（3）乙方工作人员在工作时，应尽量避免对甲方的生产经营造成影响，应严格遵守国家的法律法规及甲方的规章制度。

十、违约责任

1、 甲方的违约责任

（1）甲方在无正当理由的情况下，拒绝接收设备或部件，甲方需赔偿乙方因此产生的往返运输费用，以及因额外存储所产生的仓储费用。

（2）甲方中途无故解除、终止合同，或因违约被乙方单方面终止合同的，应向乙方支付合同含税总价10%的违约金。

2、 乙方的违约责任

（1）乙方的以下行为构成违约，应承担相应的更换、重做、维修等义务。若直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，甲方对此并不承担任何相应的赔付责任，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方由此产生的一切损失：

①提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求；

②乙方未能按时进场；

③未按合同规定的期限交付工程；

④未按合同规定的质量技术要求交付工程；

⑤未经甲方同意，禁止本合同项下工作内容转包或分包给第三方的；

⑥未经甲方同意，擅自更改原设计内容及使用功能；

⑦未经甲方同意，擅自对系统进行屏蔽、监管、更名和删除等操作。

⑧乙方指派的工作人员不具备相应资质的。

（2）乙方存在未能按时进场或未能按时完成项目工程的安装、更换、维修等违反合同约定时间的情形的，每逾期一日按合同含税总价的0.5%向甲方支付逾期滞纳金。逾期超过5个工作日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的损失。

（3）因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏忽等安全问题引发的一切事故，由乙方负责并承担全部赔偿责任，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

（4）乙方中途无故解除、终止合同，或因违约被甲方单方面终止合同的，应向甲方支付合同含税总价10%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，还应补足。

第十一条  反商业贿赂

（一）基本定义

1、本条（协议）所指的商业贿赂是指：乙方为获取与甲方（含甲方关联公司及机构，下文中“甲方”均指此范围）的合作及合作的利益，乙方或乙方工作人员给予甲方工作人员或其指定关系人的相关直接或间接的不正当利益。

2、其中不正当利益是指：乙方或乙方工作人员以乙方或个人名义向甲方工作人员或其指定关系人直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供不正当利益，包括但不限于：1）促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金或报销各种费用、含有金额的会员卡、代币卡（劵）、旅游、考察、房屋装修等；2)借款、融资担保、商品赊销、回扣、购物折扣、置业、礼品（如纪念品、节日礼品等）、馈赠、娱乐、招待等；3）提供或介绍就业、就学、参股或参与经营机会等；4）通过分包、转包等形式对甲方工作人员或其指定关系人进行利益输送。

（二）协助义务与违约责任

1、乙方理解并同意，甲方任何工作人员、部门不得以任何名义向乙方或乙方工作人员索取或收受商业贿赂；乙方或乙方工作人员不得以任何名义向甲方工作人员或其指定关系人进行商业贿赂。

2、乙方理解并同意，如违反约定向甲方工作人员或其指定关系人提供商业贿赂的，将构成乙方根本违约，无论是否造成损害结果，甲方有权采取下列一项或多项措施：1）立即解除双方签订的合作协议，终止合作；2）冻结应付款项等直至甲方相关案件调查结束，且无需承担任何违约责任；3）要求乙方向甲方支付5万元违约金或者支付所涉合同金额的20%作为违约金，以两者中较高者为准。同时，乙方应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权从合同款项中直接扣除。

3、对于乙方，无论是主动还是被动向甲方工作人员或其指定关系人提供商业贿赂的，如果主动向甲方进行投诉举报、提供有效证据或信息、协助甲方追究相关人员责任并挽回经济损失的，甲方将根据实际情形进行考量给予乙方继续合作的机会和/或减免上述违约责任，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权。

十二、合同的变更和解除

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十三、意外处理

施工期间，由乙方原因造成的安全事故，所有后果由乙方自行承担，甲方不承担由此产生的一切费用及安全责任。施工期间，乙方损坏甲方财产、造成第三人人身、财产损害的，由乙方自行负责，导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

十四、争议解决及其他

1、甲乙双方在履行合同中产生争议，应协商解决，协商不能达成一致时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。因维权产生的律师费、调查费、公告催告费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、保全担保费等维权费用均由违约方承担。甲乙双方确认双方的工作联系往来文件、发生争议时人民法院送达法律文书除直接送达外，均可按照如下地址及方式送到：

甲方

联系人:

联系电话：

联系地址：

乙方

联系人：

联系电话：

联系地址：

按照该地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达效力。一方变更地址的应当提前三日书面通知对方，否则按照前述地址送达的视为有效送达。

2、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，均具有同等法律效力，本合同经双方签字盖章之日起生效，至质保期届满之日终止。

3、本合同的附件、补充协议等与本合同具有同等法律效力。

附件1：沙枢纽消防报警系统维修工程维修费用清单

附件2：《外委单位安全管理协议》

甲 方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或代理人：

经办人：

签署时间：   年   月   日

乙 方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或代理人：

经办人：

签署时间：   年   月   日

附件1：沙枢纽消防报警系统维修项目费用清单

附件2：外委单位安全管理协议

甲方： 重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司

乙方：

为预防和减少各类安全风险及隐患，搞好项目的安全管理工作，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》，甲乙双方经过协商达成以下协议。

一、甲方权利与义务

（一）发现违章违纪行为和安全隐患的，甲方有权责令乙方停工并要求限时整改，所造成的一切损失由乙方承担。

（二）对在现场安全工作中不称职的承包人项目经理、安全管理负责人，有权要求更换。

（三）协助乙方办理进入甲方管理区域的相关手续，并对乙方进行安全交底。

（四）协助乙方对其作业区域的安全、环境、防火管控措施进行监督检查。

二、乙方权利与义务

（一）乙方对作业人员的资质进行审查 ，确保作业人员具备相关资质。根据甲方的要求编制作业方案，完善作业手续。

（二）乙方对其作业区域的安全、环境 、防火、治安等工作负全部责任并指派专人在现场负责其作业区域的安全监督管理工作，同时向甲方提供经乙方盖章的现场安全监督管理人员名单。乙方变更现场安全监督管理人员的，需提前向甲方告知并征得甲方同意。

（三）根据作业特点制定安全管理措施，自备合格的安全设备、设施和劳保用品，做好作业人员安全教育和安全技术交底工作，并对作业范围内的乙方作业人员、甲方人员、第三人的人身安全和财产安全等负责。

（四）乙方进入作业区域前 ，应主动履行登记核验手续，因未履行登记手续带来的一切后果和责任由乙方全部承担。同时，乙方作业人员进入围挡（或其他隔离设施）后，应保持围挡（或其他隔离设施）处于锁闭良好状态。作业结束后，乙方作业人员须确认围挡（或其他隔离设施）处于锁闭良好状态，并主动履行销记手续，因未履行销记手续带来的一切后果和责任由乙方全部承担。

（五）严格遵守甲方的相关的安全管理规定，承担因违反相关规定造成的损失和罚款。

（六）按照甲方运营特点及要求，乙方合理安排具体实施方案并需经过甲方同意，不得影响甲方正常运营，承担影响甲方正常运行造成的损失和罚款。

（七）严格按照甲方核准的作业区域和时间段实施作业，不得擅自扩大作业区域或延长作业时间、不得擅自进入未经甲方批准的管理区域，服从甲方的管理。

（八）在作业过程中做好对甲方既有设施、设备的安全保护措施，不擅自动用或损坏甲方设施、设备，若有损坏照价赔偿，并按原设计功能要求如实恢复。

（九）自觉接受甲方人员的安全监督，作业期间如发生影响甲方运营和生产安全的情况，需立即报告甲方，并积极采取应急救援措施。

（十）制定并落实乙方作业范围内安全管理制度，落实安全生产责任制，并承担实施过程中的全部安全、质量责任。实施过程中发生任何安全事故或质量事件，由乙方承担全部责任，给甲方造成经济损失的由乙方负全部赔偿责任。

（十一）负责乙方作业区域内的消防安全管理工作，并按照相关法律法规配备消防安全器材。

（十二）因乙方作业引起的客伤、投诉、舆情和信访等问题，由乙方及时有效进行处理，并承担全部责任。

（十三）由甲方供电的乙方所属设备，供电设备、线路以及用电安全等，由乙方自行负责，并保证安全用电。

（十四）作业现场必须具有相关的安全标志牌，如因乙方对围挡设置不当或无警示标识引起客伤、投诉、舆情、信访和事故等问题，由乙方及时有效进行处理，并承担全部责任。

（十五）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（十六）作业人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（十七）所有作业机具及安全设备设施均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（十八）乙方必须按照本项目特点，组织制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（十九）乙方必须积极主动配合甲方的各项防疫规定，严格遵守甲方《防疫防控手册》的各项要求。

三、违约责任

（一）如作业过程甲方发现存在安全问题或隐患并向乙方提出整改，乙方未及时整改的，根据情况甲方有权处罚乙方合同金额1%至10%的违约金，并由乙方赔偿由此造成的一切损失；

（二）如作业过程中因乙方原因发生安全事故，由乙方承担相关法律责任并赔偿由此产生的一切损失。根据事故损失及后果严重程度，甲方有权处罚乙方实际损失金额30%以上的违约金；

（三）乙方违反本协议约定义务，每发生一次，应向甲方支付合同金额3%的违约金，累计发生3次及以上的，甲方有权解除相关服务合同，并要求乙方支付合同金额 20%的违约金。因乙方违约导致事故发生或给甲方造成损失的，乙方除需支付前述违约金外，还应赔偿由此造成的一切损失。

（四）因乙方违约产生的律师费、调查费、公告催告费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、保全担保费、违约金、赔偿金等，将直接从合同应付金额中扣除。如以上两种方式的金额不足以承担上述费用时，甲方有权向乙方追偿。

四、附则

（一）本合同份数与主合同份数一致。

（二）本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

（三）安全管理交底书作为该协议附件具有同等法律效力。

甲方：重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司

经办人：

电话：

年　　月　　日

乙方：

经办人：

电话：

年　　月　　日